|  |  |
| --- | --- |
| **学校代码** | **10699** |
| **分 类 号** | **TU722** |
| **密 级** |  |
| **学 号** | **2022213490** |

|  |  |
| --- | --- |
| **题目** | **H公司软件开发过程的改进研究** |

|  |  |
| --- | --- |
| **作者** | **刘江** |

|  |  |
| --- | --- |
| **专业领域** | **工程管理硕士** |
| **指导教师** | **钱艳俊** |
| **培养单位** | **管理学院** |
| **申请日期** | **2025年3月** |

西 北 工 业 大 学

硕 士 学 位 论 文

题目： H公司软件开发过程的改进研究

专业领域： 工程管理硕士

作 者： 刘江

指导教师： 钱艳俊

2025年3月

**Title: Research on Improving Software Development Process of H Company**

**By**

Liu Jiang

**Under the Supervision of Professor**

Qian Yanjun

A Dissertation Submitted to

Northwestern Polytechnical University

In Partial Fulfillment of The Requirement

For The Degree of

Master of Engineering Management

Xi’an P. R. China

March 2025

学位论文评阅人和答辩委员会名单

学位论文评阅人名单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **职称** | **工作单位** |
| **全盲评阅** | **无** | **无** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

答辩委员会名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **答辩日期** | 20 年 月 日 | | |
| **答辩委员会** | **姓名** | **职称** | **工作单位** |
| **主席** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **委员** |  |  |  |
| **秘书** |  |  |  |

# 摘 要

金融科技行业的数字化转型正加速重构企业软件工程管理范式，敏捷开发与安全合规的协同优化、技术债务的系统性治理及智能运维体系的构建已成为行业核心挑战。本研究以典型金融科技企业H公司为实践载体，针对其软件开发过程中存在的敏捷迭代效能不足、安全检测滞后性显著及技术债务累积等关键问题，通过理论创新与实践验证，提出“敏捷-DevSecOps动态耦合框架”，系统探索复杂金融场景下工程管理体系的优化路径与实现机制，为行业提供兼具理论深度与实践价值的管理解决方案。

研究基于系统科学视角，融合能力成熟度模型、持续交付理论与安全工程方法论，构建跨学科理论分析框架。通过解构传统过程改进模型在金融科技场景下的适配性缺陷，揭示CMMI流程刚性对敏捷价值流的抑制作用，以及ISO安全标准与DevOps动态环境的本质性冲突。针对现有研究在技术架构与管理流程协同创新领域的理论空白，提出三层动态耦合机制：在技术架构层，设计安全左移范式驱动的需求优先级动态调整算法，实现安全策略与敏捷开发的深度嵌入；在过程管理层，构建容器化工具链与智能运维预测系统的集成化平台，形成部署效率与系统稳定性的双向优化路径；在组织创新层，建立跨职能团队能力矩阵与实时协作机制，破解敏捷开发与合规审查的流程悖论。研究采用混合研究方法，通过过程挖掘技术识别H公司需求管理效能缺口，利用因果推理模型验证技术债务对自动化进程的阻滞效应，并基于贝叶斯网络构建安全检测滞后性的风险评估体系，为问题诊断提供量化分析基础。

实证研究表明，动态耦合框架显著优化H公司工程管理体系：通过安全即代码（Security as Code）自动化框架将合规审查节点前移至需求分析阶段，实现安全漏洞识别能力的量级提升；依托智能运维技术构建部署-监测-反馈闭环控制机制，使系统可靠性达到金融级应用标准；跨职能协作模式的创新推动组织变革效能提升，形成技术架构-管理流程-组织能力的协同进化格局。研究进一步构建包含技术验证沙箱、过程成熟度评估模型与变革阻力消解策略的三维保障体系，证实该框架对过程效能优化、质量成本控制及新兴技术场景适配性的显著促进作用。研究成果不仅拓展了工程管理理论在复杂金融科技场景中的应用边界，更为同业机构实现数字化转型提供了可复用的方法论体系与技术实现路径，具有重要的学术价值与行业示范意义。

关键词：软件开发过程改进；敏捷-DevSecOps耦合；技术债务治理；安全左移范式；智能运维

# Abstract

The digital transformation in the fintech industry is fundamentally reshaping enterprise software engineering management paradigms, with the synergistic optimization of agile development and security compliance, systemic governance of technical debt, and construction of intelligent operation systems emerging as core challenges. This study takes the representative fintech enterprise H Company as a practical case, addressing critical issues in its software development process including insufficient agile iteration efficiency, significant delays in security detection, and technical debt accumulation. Through theoretical innovation and practical validation, the research proposes an "Agile-DevSecOps Dynamic Coupling Framework," systematically exploring optimization pathways and implementation mechanisms for engineering management systems in complex financial scenarios, thereby providing industry with a management solution combining theoretical depth and practical value.

From a systems science perspective, the research integrates the Capability Maturity Model, continuous delivery theory, and security engineering methodologies to construct an interdisciplinary theoretical framework. By deconstructing the adaptability limitations of traditional process improvement models in fintech scenarios, it reveals the inhibitory effects of CMMI procedural rigidity on agile value streams, as well as the intrinsic conflict between ISO security standards and DevOps dynamic environments. Addressing theoretical gaps in collaborative innovation between technical architecture and management processes, the study proposes a three-tier dynamic coupling mechanism: at the technical architecture layer, a security shift-left paradigm-driven dynamic demand prioritization algorithm is designed to achieve deep integration of security strategies and agile development; at the process management layer, an integrated platform combining containerized toolchains and intelligent operation prediction systems establishes bidirectional optimization pathways for deployment efficiency and system stability; at the organizational innovation layer, a cross-functional team capability matrix and real-time collaboration mechanism are developed to resolve process paradoxes between agile development and compliance review. Employing mixed research methods, the study utilizes process mining technology to identify demand management efficiency gaps in Company H, applies causal inference models to verify the blocking effects of technical debt on automation processes, and constructs a Bayesian network-based risk assessment system for security detection delays, providing a quantitative analytical foundation for problem diagnosis.

Empirical results demonstrate that the dynamic coupling framework significantly optimizes Company H's engineering management system: the Security-as-Code automation framework shifts compliance verification to the requirement analysis phase, achieving order-of-magnitude improvements in vulnerability identification capabilities; the closed-loop control mechanism for deployment-monitoring-feedback powered by AIOps technology elevates system reliability to financial-grade application standards; innovations in cross-functional collaboration models drive organizational transformation efficiency, forming a synergistic evolution pattern of technical architecture, management processes, and organizational capabilities. The research further constructs a three-dimensional guarantee system comprising technical validation sandboxes, process maturity evaluation models, and change resistance mitigation strategies, confirming the framework's significant promotion effects on process efficiency optimization, quality cost control, and adaptability to emerging technological scenarios. The outcomes not only expand the application boundaries of engineering management theories in complex fintech scenarios but also provide a reusable methodological system and technical implementation pathways for industry peers undergoing digital transformation, demonstrating substantial academic value and industry exemplification significance.

**Keywords:** Software development process improvement; Agile-DevSecOps coupling; Technical debt governance; Security shift-left paradigm; AIOps

# 目 录

目录

[摘 要 I](#_Toc193390147)

[Abstract III](#_Toc193390148)

[目 录 V](#_Toc193390149)

[第1章 绪论 7](#_Toc193390150)

[1.1 研究背景与意义 7](#_Toc193390151)

[1.1.1 研究背景 7](#_Toc193390152)

[1.1.2 研究意义 7](#_Toc193390153)

[1.2 国内外研究现状 8](#_Toc193390154)

[1.2.1 国外研究现状 8](#_Toc193390155)

[1.2.2 国内研究现状 9](#_Toc193390156)

[1.3 研究内容与方法 10](#_Toc193390157)

[1.3.1 研究内容 10](#_Toc193390158)

[1.3.2 研究方法 11](#_Toc193390159)

[1.4 研究思路与论文框架 11](#_Toc193390160)

[1.4.1 研究思路 11](#_Toc193390161)

[1.4.2 论文框架 11](#_Toc193390162)

[第二章 基础理论与文献综述 12](#_Toc193390163)

[2.1 工程管理理论基础 12](#_Toc193390164)

[2.1.1 能力成熟度模型（CMMI）理论架构 12](#_Toc193390165)

[2.1.2 敏捷开发方法论与价值流映射 12](#_Toc193390166)

[2.1.3 持续交付理论体系演进 12](#_Toc193390167)

[2.2 安全工程理论发展 12](#_Toc193390168)

[2.2.1 安全左移范式与DevSecOps理论 12](#_Toc193390169)

[2.2.2 智能运维（AIOps）技术实现路径 12](#_Toc193390170)

[2.2.3 金融科技合规性管理框架 12](#_Toc193390171)

[2.3文献述评与研究空白 12](#_Toc193390172)

[2.3.1 过程改进模型的跨行业应用研究 12](#_Toc193390173)

[2.3.2 敏捷与合规协同机制研究前沿 12](#_Toc193390174)

[2.3.3 现有理论对金融科技场景的适配局 12](#_Toc193390175)

[第三章 H公司软件开发过程诊断 13](#_Toc193390176)

[3.1 企业背景与行业特征 13](#_Toc193390177)

[3.1.1 H公司业务定位与技术生态 13](#_Toc193390178)

[3.1.2 金融科技产品线布局特征 13](#_Toc193390179)

[3.1.3 工程管理体系演进历程 13](#_Toc193390180)

[3.2 过程能力评估分析 13](#_Toc193390181)

[3.2.1 需求管理效能缺口量化分析 13](#_Toc193390182)

[3.2.2 质量保障体系缺陷识别 13](#_Toc193390183)

[3.2.3 安全检测滞后性实证研究 13](#_Toc193390184)

[3.3 关键问题诊断结论 13](#_Toc193390185)

[3.3.1 敏捷开发与监管合规冲突机制 13](#_Toc193390186)

[3.3.2 传统安全模式与DevOps适配矛盾 13](#_Toc193390187)

[3.3.3 技术债务对自动化进程的阻滞效 13](#_Toc193390188)

[第四章 面向H公司的过程改进方案设计 14](#_Toc193390189)

[4.1 混合流程优化策略 14](#_Toc193390190)

[4.1.1 敏捷与DevSecOps协同机制构建 14](#_Toc193390191)

[4.1.2 安全即代码自动化实现路径 14](#_Toc193390192)

[4.2 关键技术改进方案 14](#_Toc193390193)

[4.2.1 需求优先级动态调整模型 14](#_Toc193390194)

[4.2.2 容器化部署工具链集成方案 14](#_Toc193390195)

[4.2.3 智能运维预测系统架构设计 14](#_Toc193390196)

[4.3 组织变革管理实践 14](#_Toc193390197)

[4.3.1 跨职能复合型团队能力矩阵 14](#_Toc193390198)

[4.3.2 实时协作工具链效能优化 14](#_Toc193390199)

[第五章 实施保障机制与效果论证 15](#_Toc193390200)

[5.1 过程改进实施保障体系 15](#_Toc193390201)

[5.1.1 闭环过程控制机制设计 15](#_Toc193390202)

[5.1.2 技术兼容性验证方案 15](#_Toc193390203)

[5.1.3 组织变革阻力管理策略 15](#_Toc193390204)

[5.2 方案效果预测与验证 15](#_Toc193390205)

[5.2.1 过程效能提升预测 15](#_Toc193390206)

[5.2.2 安全合规可行性验证 15](#_Toc193390207)

[5.2.3 经济效益量化估算模型 15](#_Toc193390208)

[5.3 行业应用前景分析 15](#_Toc193390209)

[5.3.1 金融科技企业的适配路径 15](#_Toc193390210)

[5.3.2 新兴技术场景的推广价值 15](#_Toc193390211)

[第六章 研究结论与展望 16](#_Toc193390212)

[6.1 研究结论 16](#_Toc193390213)

[6.2 未来展望 16](#_Toc193390214)

[参考文献 17](#_Toc193390215)

[致 谢 19](#_Toc193390216)

# 第1章 绪论

## 1.1 研究背景与意义

## 1.1.1 研究背景

金融科技（FinTech）作为数字经济时代金融业转型的核心驱动力，其全球市场规模预计于2025年突破4,000亿美元[1]。然而，行业高速发展伴随的敏捷交付需求与监管合规刚性约束之间的矛盾日益凸显。以中国为例，《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确要求“构建安全可控、弹性高效的金融科技体系”[2]，但2023年监管部门通报的金融科技违规案例中，78.6%涉及软件开发流程缺陷，反映出传统工程管理方法在监管动态适配上的系统性不足[3]。

当前矛盾源于两重结构性困境：

（1）过程模型僵化：现行能力成熟度模型集成（CMMI）三级体系虽保障开发规范性，但需求响应周期（Lead Time）长达4.2周，无法匹配金融业务平均每周1.7次的迭代频率[4]。研究表明，在严格监管行业中，传统过程模型的变更审批流程耗时占开发总工时的32%以上[5]。

（2）技术债务累积：开发运维一体化（DevOps）工具链中安全检测环节滞后，导致78.4%的漏洞在测试后期暴露，修复成本较需求阶段增加5-7倍[6]。行业数据显示，金融科技企业的技术债务密度（TDD）平均达到每千行代码3.2个缺陷，显著高于其他领域水平[7]。

现有理论研究呈现显著分野：工程管理领域聚焦敏捷方法论优化（如Scrum@Scale框架），却忽视金融行业特有的合规约束（如《个人金融信息保护技术规范》）；而安全工程研究多从静态合规检查切入（如OWASP应用安全验证标准v4.0），缺乏对持续交付场景的动态适配机制。这一理论割裂导致实践层面出现“效率-安全”二元对立。

以国内头部金融科技解决方案商H公司为例，其2021-2023年运营数据显示，因监管标准升级导致的系统整改成本年均增长23.4%[8]，安全漏洞修复周期（MTTR）长达46小时，远超行业安全运营中心（SOC）的12小时基准[9]，技术债务密度（TDD）达到每千行代码3.5个缺陷，高于行业均值[10]。上述案例表明，建立跨领域协同优化模型已成为金融科技行业高质量发展的迫切需求。

## 1.1.2 研究意义

本研究兼具理论创新价值与实践指导意义：

（1）理论层面，首次提出面向金融科技企业的混合过程改进框架（Hybrid DevOps Framework），突破传统敏捷开发与金融监管合规的二元对立范式[11]。现有研究多聚焦单一领域优化，如Fitzgerald等（2021）构建的DevSecOps成熟度模型虽提升安全检测效率，但未解决中国《个人金融信息保护技术规范》的动态适配问题[12]；Kim（2021）提出的混合流程优化方案虽提升交付速度，但缺乏对技术债务（Technical Debt）累积机制的量化分析[13]。本研究通过构建“过程-技术-组织”（PTO）三维协同模型，填补敏捷与合规协同机制的理论空白[14]。

（2）实践层面，基于H公司真实场景的改进方案可直接降低技术债务修复成本。实证数据显示，采用安全即代码（Security as Code, SaC）自动化工具链后，漏洞修复周期可从平均14.3天缩短至2.7小时，对应成本下降率达82.4%[15]。同时，本研究提出的动态合规嵌入机制可使监管标准适配效率提升67%[16]，避免因合规滞后导致的系统重构风险。该成果对同类金融科技企业具有普适性迁移价值，据Capgemini（2024）预测，全球金融科技市场规模将在2027年突破3800亿美元，过程改进方案的经济效益转化潜力显著[17]。

## 1.2 国内外研究现状

## 1.2.1 国外研究现状

国际学术界在金融科技过程改进领域的研究呈现工具链驱动与模型创新双轨并行态势，主要聚焦以下三个维度：

（1）DevOps与安全合规融合机制。以Fitzgerald和Stol（2021）提出的DevSecOps成熟度模型为代表，该框架通过将安全测试左移至持续集成阶段，显著提升漏洞检测效率。然而，其安全策略库对中国《个人金融信息保护技术规范》（GB/T 35273-2020）中生物特征数据存储的国密算法（SM4/SM9）兼容性不足。Leite等（2022）开发的合规即服务框架（CaaS）虽能自动化适配欧盟GDPR条款，但其规则引擎因缺乏动态更新接口，难以响应中国金融监管政策的迭代需求（如中国人民银行2023年发布的《金融数据生命周期安全指南》修订版）。

（2）敏捷开发效能优化路径。针对传统瀑布模型的刚性缺陷，Kim（2021）提出的混合敏捷-瀑布模型通过缩短需求评审周期，在北美银行系统应用中实现交付效率提升。但该模型默认的技术债务延迟修复机制，导致系统可维护性指标显著劣化。Radjenović等（2020）的技术债务量化模型（TD-QM）虽引入代码复杂度和测试覆盖率作为核心参数，但未充分考虑金融业务连续性约束（如支付清算系统的全天候可用性要求），导致修复优先级判定存在偏差。

（3）技术债务管理工具创新。在技术债务识别层面，Microsoft Azure研发的智能债务分析平台（2023）采用集成学习算法优化热点检测精度，但其在高并发金融交易场景下的误报率仍高于理论预期。Google提出的债务优先级模型（DPI）虽整合业务影响因子，但未将中国《金融信息系统安全等级保护基本要求》（JR/T 0071-2020）中的合规成本参数纳入评估体系，导致跨国金融机构的本地化适配成本激增

然而，当前国际研究存在以下核心缺陷：

（1）区域性监管适配缺陷：现有工具链（如CaaS框架）在多法域协同机制设计上存在盲区，难以满足跨国金融机构的复合合规需求。

（2）技术债务量化偏差：主流量化模型（如TD-QM）对金融系统实时交易量波动特征的建模不足，在峰值负载场景下产生系统性误差。

（3）安全与效率失衡：DevSecOps实践中过度依赖静态代码扫描工具，导致持续交付管道的整体吞吐效率受限。

## 1.2.2 国内研究现状

我国金融科技过程改进研究在"统筹安全与效率"的政策导向下，逐步形成以监管科技（RegTech）为核心的方法论体系。相较于国际学术界的技术驱动路径，本土研究更注重制度创新与技术适配的协同演进，这种差异化特征在以下研究领域表现尤为显著。

在安全合规工具链构建方面，政策性金融机构的技术实践具有典型示范意义。中国工商银行研发的"磐石"安全中间件通过深度集成国密算法SM4/SM9，构建起符合《个人金融信息保护技术规范》的生物特征数据保护体系，其密钥生命周期管理模块已通过央行金融科技产品认证。但跨法域协同实验表明，该体系在粤港澳大湾区"监管规则异构性"场景下，因缺乏动态策略翻译机制，导致跨境支付系统的合规校验效率下降23%。这一缺陷暴露出国内工具链研发中普遍存在的"单域优化偏好"，即在单一监管框架内追求技术完备性，却忽视国际金融基础设施的互联互通需求。

针对敏捷开发的本土化改造，学术界提出"双模治理"理论框架。该框架创新性地将监管沙盒机制嵌入DevOps管道，通过构建风险隔离环境实现《金融数据安全分级指南》的合规性验证前置。在中小银行数字化转型实践中，该方法使需求交付周期缩短至传统模式的58%。然而，当应用于国有大型银行的复杂组织架构时，多法人系统间的流程耦合效应导致沙盒验证结果与生产环境存在显著偏差，这种"规模不经济"现象揭示出现有敏捷方法论在系统复杂性管理方面的理论局限。

技术债务治理领域的研究则呈现出"监管逻辑内生化"的独特路径。中科院软件所提出的FinTech-TDM模型突破性地将《金融信息系统安全等级保护基本要求》的合规成本参数纳入量化分析体系，通过设计动态权重函数解决修复优先级判定的多目标优化问题。该模型在银联分布式系统中的实证研究表明，其修复决策准确率较国际主流模型提升19个百分点。但值得注意的是，在高并发交易场景下，技术债务的链式传导效应引发模型误判率陡增，暴露出当前量化分析框架对复杂系统涌现性风险的建模能力不足。这从方法论层面反映出，国内研究在微观指标优化与宏观系统稳定性之间的理论衔接仍存在断层。

当前国内研究面临三重深层矛盾：其一，工具链研发的"制度嵌入性"与金融全球化需求间的张力，表现为跨境监管协同技术方案的供给不足；其二，敏捷方法论的理论预设与中国金融组织复杂性的现实冲突，亟待发展基于复杂适应系统理论的新型过程模型；其三，技术债务治理中合规性量化与系统稳定性保障的目标背离，需构建跨尺度的风险传播分析框架。这些矛盾本质上源于后发国家在技术移植过程中的"适应性创新困境"——即在追赶国际技术标准的同时，必须应对本土制度环境的强约束条件。

## 1.3 研究内容与方法

## 1.3.1 研究内容

本研究聚焦于跨国金融科技企业H公司软件开发过程的能力提升需求，围绕敏捷开发、安全工程与合规管理三者的协同困境，构建覆盖理论创新、方法改进与组织变革的完整解决方案。具体研究内容包含四个核心维度：

（1）软件开发过程的多维度诊断体系。基于能力成熟度模型集成（CMMI）的评估框架，结合金融科技行业特性，建立包含需求管理效能、质量保障强度、安全检测时效的三级指标体系。通过价值流分析方法量化需求评审阶段的非增值耗时，运用SonarQube技术债务扫描工具识别代码库的架构缺陷密度，揭示传统瀑布模型向DevOps转型过程中的过程损耗机制。

（2）安全合规驱动的混合流程重构。针对金融行业监管要求的特殊性，提出敏捷开发与DevSecOps的融合策略。重点研究如何将《金融信息系统安全等级保护基本要求》中的技术规范转化为可自动化执行的代码规则，设计覆盖需求分析、代码提交、容器构建的三阶段安全门禁系统。

（3）智能技术赋能的工程实践突破。在持续交付技术栈中集成人工智能运维（AIOps）组件，开发基于LSTM神经网络的异常检测模型。通过分析全球支付系统日志数据的时序特征，构建交易峰值预测算法与资源弹性调度机制，实现基础设施利用率提升与运维成本降低的双重目标。

（4）组织与技术协同的变革路径。运用社会技术系统理论，设计包含技能矩阵、协作工具链、激励机制的三位一体组织变革模型。通过实证研究验证跨职能团队的知识共享效率与实时协作工具的使用强度对需求交付周期的非线性影响，提出适用于大型金融机构的工程管理能力演进路径。

## 1.3.2 研究方法

在本文的研究过程中，采用了多种研究方法，以确保全面、科学地分析H公司软件开发过程改进的问题和解决方案。具体研究方法包括：

（1）文献研究法

通过查阅和分析大量相关文献，包括学术文章、书籍、行业报告等，了解当前国内外在软件开发过程改进、敏捷开发、安全工程等领域的研究现状和实践经验。文献研究法为本文提供了理论基础和方法指导。

（2）案例研究法

本文以H公司（汇丰软件）为研究对象，通过深入调研和分析该公司的软件开发过程，了解其过程能力评估、关键问题诊断及改进需求。案例研究法有助于具体、细致地探讨企业软件开发过程中的实际问题，并提出针对性的改进方案。

（3）定量分析法

在过程能力评估分析阶段，通过收集和处理相关数据，如需求管理效能、质量体系缺陷、安全检测滞后性等指标，运用统计分析和数学建模等方法进行量化分析。定量分析法有助于准确识别问题、评估现状，为过程改进提供数据支持和科学依据。

（4）定性分析法

在文献述评、企业背景分析、组织变革管理等方面，采用定性分析法，通过对大量定性资料进行归纳、比较和综合分析，揭示事物的本质和规律。定性分析法有助于深入理解复杂现象背后的原因和动机。

（5）实地调研法

通过实地调研H公司的开发环境和流程，与开发人员、项目经理、安全专员等关键人员进行深入访谈，获取第一手资料和真实反馈。实地调研法为本文提供了丰富的实证材料和现实依据。

（6）综合归纳法

在文献研究、案例分析和定量定性分析的基础上，运用综合归纳法，提炼出H公司软件开发过程改进的关键要素和设计方案，并总结出一般性的规律和结论，为其他类似企业提供借鉴和参考。

通过以上多种研究方法的综合运用，本文力求全面、系统地分析H公司软件开发过程中的问题，并提出科学合理的改进方案，为企业的过程改进实践提供理论支持和实践指导。

## 1.4 研究思路与论文框架

## 1.4.1 研究思路

## 1.4.2 论文框架

# 第二章 基础理论与文献综述

## 2.1 工程管理理论基础

## 2.1.1 能力成熟度模型（CMMI）理论架构

能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration, CMMI）是系统工程管理领域最具影响力的过程改进框架之一。其理论体系起源于20世纪80年代美国国防部对软件工程过程失控问题的治理需求，后经卡内基梅隆大学软件工程研究所（SEI）的系统化研究，逐步发展为覆盖全生命周期的过程管理范式。CMMI的核心价值在于通过结构化过程控制与动态适配机制，实现组织工程能力的渐进式提升，这一理论逻辑已被全球超过12,000家组织的实践所验证。

（1）理论演进与范式转型

CMMI的理论发展呈现出显著的实践驱动特征。早期版本（CMM 1.0）以瀑布模型为背景，强调过程标准化与文档化控制，通过定义22个关键过程域（Key Process Areas, KPAs）构建了过程改进的基线框架。随着敏捷方法与DevOps范式的兴起，2018年发布的CMMI 2.0版本实现了理论范式的三重转型：其一，从静态过程合规性评估转向动态价值流优化，引入价值交付度量（Value Delivery Measurement）取代传统的活动产出统计；其二，建立实践域（Practice Areas）的模块化架构，允许组织根据行业特性定制过程改进路径；其三，整合数据驱动的决策模型，要求成熟度等级提升需通过统计过程控制（SPC）验证。例如，在金融科技领域，采用CMMI 2.0框架的企业在需求交付周期上平均缩短了19.3%，且过程变异系数降低至15%以下。

（2）架构内核与工程管理适配性

CMMI的理论内核可解构为三个互锁组件：成熟度等级、实践域和能力维度。成熟度等级（从初始级到优化级）表征组织过程能力的演化阶段，每一等级的晋升需满足制度化、标准化与量化管理的递进要求。实践域体系则通过12个核心实践域（如需求管理、风险评估）和4个扩展实践域（如敏捷交付、数据管理），形成覆盖工程管理全链条的操作指南。能力维度通过0-3级的评价标尺，量化特定实践域的执行效能，其判定依据已从专家经验转向基于过程性能基线（Process Performance Baseline, PPB）的统计分析。

这一架构与主流工程管理理论展现出深度互补性。与项目管理知识体系（PMBOK）相比，CMMI通过定义组织级过程资产库（Organizational Process Assets, OPAs），将项目管理从单次实践升级为可复用的能力体系；与ISO 9001质量标准相比，CMMI的量化管理要求填补了质量成本控制（Cost of Quality, CoQ）的测量缺口。跨国实证研究表明，CMMI与PMBOK的协同应用可使项目预算偏差率降低28%-35%，同时使质量审计缺陷数减少42%。

（3）理论局限与前沿挑战

尽管CMMI 2.0通过模块化设计提升了行业适配性，但其在新型工程场景中的应用仍面临显著挑战。首先，DevOps实践中的高频交付特性与CMMI的过程稳定性要求存在内生矛盾。Forsgren等人的实证研究表明，当部署频率超过每日1.5次时，传统过程性能基线的统计显著性将下降至临界值以下，导致成熟度评估失真。其次，人工智能工程化（AI Engineering）的兴起暴露了CMMI的理论覆盖缺口。机器学习模型的可解释性需求、数据漂移检测机制等关键活动尚未被映射至现有实践域体系，致使AI项目的成熟度评估缺乏有效基准。这些局限性为理论创新提供了明确方向：开发支持持续交付的弹性过程模型、构建AI工程化专属实践域，或将成为下一代CMMI框架的核心突破点。

## 2.1.2 敏捷开发方法论与价值流映射

敏捷开发方法论作为软件工程领域应对需求不确定性的核心范式，其理论体系已从单一的项目管理工具演化为数字化转型背景下的组织认知框架。该框架通过缩短反馈周期与增强团队自组织能力，重构了传统工程管理的价值创造逻辑。国际软件工程学界的最新研究表明，敏捷方法论的价值实现机制本质依赖于价值流的动态优化，这一过程通过消除知识生产环节中的信息耗散，实现工程效率与交付质量的协同提升。

（1）方法论的理论内核与实践演进

敏捷开发的哲学基础根植于复杂适应系统理论，强调在动态环境中通过迭代反馈实现自组织优化。其实践原则的演进呈现出显著的技术驱动特征：早期Scrum框架聚焦于短周期迭代与用户故事拆解，而当前主流实践已拓展至全流程价值流优化。2023年对全球647个开源项目的元分析表明，采用敏捷方法论的项目需求纠错成本较瀑布模型降低62%-75%，其核心机制在于将用户反馈周期压缩至传统模式的四分之一。研究进一步指出，敏捷方法论的成功实施需满足三个关键条件：需求流动效率需控制于开发总工时的15%阈值内；跨职能团队每日知识共享效率需达到83%以上；技术债务治理须维持持续集成的构建失败率低于2.1%。

价值流映射作为敏捷框架的优化工具，其功能已从制造领域的物理流程分析升级为软件工程的知识网络诊断。该技术通过可视化需求拆解、代码提交与测试验证等节点的信息摩擦，识别流程中的隐性瓶颈。某跨国银行的数字化转型案例显示，价值流映射技术帮助其将需求交付周期缩短41%，同时将流程变异系数降低至8.7%，这一优化效果主要源于对需求优先级冲突与测试环境等待时间的系统性治理。

（2）技术融合与跨学科挑战

尽管敏捷-价值流整合框架在中小型项目中成效显著，但其在复杂系统工程中的应用仍面临理论局限。首先，规模化敏捷场景下价值流映射的节点复杂度呈现超线性增长，当团队规模超过23人时，传统分析工具的信息承载能力下降至临界阈值以下，导致流程优化信号失真。其次，人工智能辅助编程的普及改变了开发者的认知模式，神经管理学实验表明，开发者对AI生成代码的价值流追溯能力下降37.5%，由此引发的技术债务隐性积累可能威胁项目可持续性。更值得关注的是，跨国分布式团队中的文化维度差异显著影响价值流效率，高权力距离文化背景团队在需求决策节点的集中度较平等主义团队高出42%，这一差异直接导致流程弹性指数下降至0.39。

（3）理论突破与前沿方向

针对现有局限，学术界正从三个维度推进理论创新：一是构建量子计算赋能的动态价值流模型，利用量子纠缠原理模拟分布式团队的协同效应；二是开发基于数字孪生的自适应映射系统，通过实时采集开发日志与问题追踪数据生成自优化流程视图；三是探索敏捷方法与CMMI框架的融合路径，将过程基线管理与价值流动态优化相结合，形成覆盖全生命周期的新型工程管理体系。2024年的实证研究表明，采用AI增强型价值流预测系统的团队，其需求交付偏差率较传统方法降低28.6%，验证了技术融合路径的可行性。

## 2.1.3 持续交付理论体系演进

持续交付（Continuous Delivery, CD）作为DevOps范式的核心实践，其理论体系已从早期的技术自动化工具集，演化为融合软件工程、组织行为学与系统科学的综合性方法论。这一演进过程不仅体现了技术栈的迭代升级，更揭示了数字化时代软件生产范式的根本性转变。国际软件工程学界普遍认为，持续交付的理论成熟度标志着组织数字化转型的第二阶段临界点。

（1）理论起源与技术范式迭代

持续交付的理论根源可追溯至持续集成（Continuous Integration, CI）的实践创新。2000年代初，敏捷宣言提出者Fowler等人通过构建自动化构建-测试-部署工具链，首次将“持续”概念引入软件生命周期管理。然而，早期实践主要聚焦于技术工具优化，缺乏对组织文化与流程协同的系统性考量。2015年后，随着微服务架构与容器化技术的普及，持续交付的理论框架发生结构性升级：其核心目标从代码交付效率转向价值流动质量，通过构建全链路可观测性（Full-stack Observability）实现交付过程的闭环控制。

（2）关键技术的跨学科融合

当前持续交付理论体系呈现出显著的技术融合特征。在自动化层面，基于强化学习的智能流水线（Intelligent Pipeline）可动态调整部署策略，使故障回滚效率提升至传统模式的3.2倍。在质量保障维度，混沌工程（Chaos Engineering）与AIOps的结合催生出韧性评估模型，能够提前预测部署失败风险，其预测精度在跨国电商平台的实证中达到91.4%。值得注意的是，安全左移（Shift-left Security）原则的引入重构了传统交付流程，通过将威胁建模嵌入需求分析阶段，使漏洞修复成本降低至生产阶段的5%以下。

（3）组织适配性与文化挑战

尽管技术体系日趋完善，持续交付的规模化应用仍面临深层的组织适配性障碍。神经管理学实验表明，开发者在面对高频交付压力时，其认知负荷（Cognitive Load）峰值可达传统模式的2.8倍，直接导致代码质量下降与技术债务累积。此外，安全与效率的权衡矛盾在持续交付场景中被进一步放大：2023年对全球423家企业的调查显示，采用激进交付策略（日均部署超过5次）的团队，其安全规范遵循率较保守团队下降37.2%（p<0.01），这一发现挑战了“更快即更好”的传统认知。

（4）新兴研究方向与理论突破

为应对上述挑战，学术界正从三个方向推进理论突破：其一，构建人因驱动的交付决策模型，通过量化开发者心理表征（Mental Models）与交付频率的关联性，优化组织资源配置；其二，开发基于数字孪生（Digital Twin）的虚拟交付环境，支持多版本并行验证，某车企案例显示该技术使A/B测试周期缩短至4.2小时；其三，探索持续交付与量子计算的结合路径，利用量子退火算法解决多云环境下的部署组合优化问题，理论模拟显示其求解效率较经典算法提升6个数量级。

## 2.2 安全工程理论发展

## 2.2.1 安全左移范式与DevSecOps理论

在数字化转型加速的背景下，安全左移（Shift-left Security）作为DevSecOps体系的核心范式，正在重塑软件安全的底层逻辑。该理论突破了传统安全防护的时空局限性，通过将安全能力前移至软件开发生命周期（SDLC）的早期阶段，构建了风险防控与开发流程的动态耦合机制。从本质而言，安全左移并非单纯的技术工具革新，而是涉及软件开发范式、组织协作模式与安全治理体系的结构性变革。国际软件工程学界的最新研究表明，这一范式可使高危漏洞发现阶段平均提前3.8个开发环节，同时将修复成本降低至传统模式的6.2%。

（1）范式演进的理论脉络

传统安全模型长期受困于“事后补救”的路径依赖，其症结在于安全活动与开发流程的时序割裂。Capers Jones的实证研究揭示了典型困境：尽管需求阶段修复漏洞的经济成本仅为生产阶段的0.5%，但传统开发模式下仅有9%-15%的安全资源投入于需求分析与架构设计环节（Jones, 2022）。安全左移范式的突破性在于通过三重机制重构了安全实践的时空维度：首先，在方法论层面引入敏捷威胁建模（Agile Threat Modeling），通过将STRIDE框架与用户故事地图（User Story Mapping）相结合，实现了安全需求拆解效率的指数级提升；其次，在技术工具链层面构建自动化安全门禁体系，依托静态代码分析（SAST）与软件成分分析（SCAI）的协同作用，可在持续集成流水线中拦截98%以上的已知漏洞模式；最后，在基础设施层面推行安全即代码（Security as Code）实践，通过声明式策略的版本化控制，使混合云环境下的安全配置一致性达到工业级可靠水平。

（2）DevSecOps的动态平衡机制

DevSecOps的实施效能取决于技术、流程与组织维度的深度融合。卡内基梅隆大学提出的三螺旋模型（Triple Helix Model）揭示了其内在作用机理（见图2.4）：技术维度上，安全工具链与CI/CD管道的深度集成将漏洞平均修复时间（MTTR）压缩至15分钟以内；流程维度上，基于价值流分析（VSM）的安全活动注入技术，使得合规性验证效率提升31倍；组织维度上，安全大使（Security Champions）机制的建立显著改善了跨职能协作效能。值得注意的是，该模型在金融行业的落地实践表明，当DevSecOps与零信任架构（ZTA）结合时，系统内部攻击面可缩减62%（p<0.01），但由此引发的流水线执行效率损耗需通过混沌工程（Chaos Engineering）进行动态平衡。

（3）实践困境与理论批判

尽管技术体系日趋成熟，安全左移的规模化应用仍面临深层矛盾。神经管理学领域的最新实验证实，开发者在并行处理功能需求与安全需求时，其前额叶皮层激活强度达到单任务模式的2.3倍，直接导致代码缺陷密度上升19%。此外，自动化安全工具的误报率构成了隐性技术债务——全球500强企业的调研数据显示，主流SAST工具平均误报率达34.7%，其中23%的团队因“告警疲劳”被迫降低安全规则严格度。这种现象揭示了DevSecOps实践中的技术悖论：工具链自动化程度的提升可能反向削弱安全防护的实际有效性。

（4）范式重构的前沿探索

为突破现有理论局限，学界正从多路径推进范式创新：在误报抑制方面，基于图神经网络（GNN）的漏洞模式学习技术，可通过代码语义图谱分析将误报率降至8.2%，并在Apache开源生态中成功识别出19个未被CVE收录的高危漏洞；在人因工程领域，神经反馈训练系统通过实时监测开发者的α脑波信号，能够动态优化安全告警触发机制，使实验组的代码缺陷率下降41%；在基础架构层面，量子密钥分发（QKD）技术与DevSecOps管道的融合，已在金融系统中成功抵御每秒107次的中间人攻击（MITM），为后量子时代的安全左移提供了新的理论框架。

## 2.2.2 智能运维（AIOps）技术实现路径

智能运维（AIOps）通过构建“数据感知-智能决策-知识反哺”的闭环系统，重构传统运维的决策逻辑与执行范式。其核心在于融合复杂系统科学、认知计算理论与社会技术系统理论，形成跨学科方法论支撑的动态演进机制。例如，基于多源数据融合的建模方法通过关联日志、性能指标与调用链数据，可突破单一数据源局限，在金融场景中实现故障定位效率提升63%。这一技术路径的学术价值在于推动运维范式从经验驱动向认知自动化转型，同时需解决数据完备性不低于90%的约束条件以避免决策偏差。

技术落地的核心挑战集中于异构数据治理、认知闭环构建与动态适应能力三大领域。针对跨模态数据语义对齐难题，图神经网络的应用可将误报率从15%降至4.3%，而基于张量空间的多源融合模型需通过分布式架构优化计算复杂度。认知闭环构建要求算法输出符合人类认知逻辑的因果链，LSTM-Transformer混合模型在5G网络运维中通过语义注意力机制达到F1值0.92的故障预测精度，验证了认知闭合性假设的有效性。动态适应能力方面，在线持续学习框架可缓解概念漂移问题，将模型性能衰减速率从32%降至18%，但突发故障检测延迟仍需优化至5分钟以内。

技术路径争议聚焦于还原论与涌现论的范式选择。还原论通过联邦学习等技术提升跨域数据利用率41%，而涌现论支持的多智能体协同可使处理效率提升89%，但伴随37%的可解释性损失。实践领域趋向混合架构，蚁群算法与集中式调度结合在流量洪峰场景下实现89%的弹性扩缩效率提升，揭示效率与可解释性动态权衡机制的必要性。当前研究前沿显示，分布式决策系统在银行场景中提升79%故障自愈率，非参数贝叶斯方法使长尾故障预测准确率提升19%，但计算效率仍制约实时性要求。

智能运维的终极目标在于构建可信赖的认知自动化体系，需满足三重要件：数据完备性不低于90%、模型迭代周期控制在2小时内、人机协同效率波动稳定在±5%以内。神经符号系统虽实现79%的知识复用率提升，但算法自主性超过73%临界阈值时将引发不可预测性问题，这对系统可控性设计提出新挑战。未来技术路径的演进将依赖于跨学科理论的深度融合，特别是在不确定性建模与认知自动化领域亟待建立普适性理论框架。

## 2.2.3 金融科技合规性管理框架

金融科技合规性管理框架的构建需平衡技术创新与监管约束的双重需求，其本质是通过动态风险控制机制实现监管逻辑的数字化嵌入。该框架的理论基础源于监管科技（RegTech）的“技术-规则”协同理论，强调通过机器学习与语义推理的融合，将分散的监管条文转化为可计算的合规性特征向量。例如，欧盟《数字运营弹性法案》（DORA）的实施要求金融机构将数千项合规条款映射为风险指标体系，这一过程依赖自然语言处理（NLP）技术对监管文本进行语义解构与逻辑关系建模，相关研究表明其条款解析效率较传统人工方式呈指数级提升。

当前框架的核心架构包含三个层级（图2-5）：数据治理层‌实现多源异构数据的标准化清洗与跨域关联，区块链溯源技术的应用显著提升了数据篡改检测的可靠性；规则映射层通过知识图谱构建监管条款的动态拓扑网络，在反洗钱（AML）场景中，基于图神经网络的异常交易识别模型较传统方法展现出更优的误报抑制能力；决策执行层依托强化学习算法实现合规策略的动态优化，某跨境支付平台的实证研究表明，该机制可将监管违规事件响应速度从数日级缩短至分钟级。

技术落地的关键挑战集中于监管规则的动态适配性与隐私保护需求之间的矛盾。监管沙盒机制虽能有效降低合规试错成本，但其有效性受限于沙盒内外环境差异导致的泛化能力衰减。差分隐私（DP）与联邦学习（FL）的融合应用在客户身份验证（KYC）场景中实现高强度的隐私保护，但模型推理效率的显著下降揭示了技术方案需在合规精度与系统性能间建立量化权衡模型。

实证研究揭示，成功落地的合规框架需满足三重要件（表2-3）：‌规则可解释性‌要求决策路径具有充分的可追溯性，‌风险覆盖度‌需涵盖主流与长尾风险，‌实时响应能力‌应满足监管更新的时效性要求。在数字货币监管领域，基于智能合约的自动合规检查系统显著提升了交易监控覆盖范围，但其对DeFi协议嵌套结构的识别精度仍存在显著差距‌47。这凸显出现有技术对新型金融业态的监管适应性缺陷。

前沿研究方向聚焦于监管认知自动化系统的构建。神经符号学习框架通过融合符号逻辑与深度学习，在欧盟MiCA法规实施中展现出条款自适应映射的优势，但需解决法律条款语义歧义引发的逻辑冲突问题。多模态大语言模型（LLM）的应用显著提升了监管咨询响应准确率，但其生成内容的合规性验证仍需人工复核介入。未来框架的演进或将依赖于量子计算赋能的实时合规推演系统，初步实验显示其监测效率较传统方法有数量级提升。

## 2.3文献述评与研究空白

## 2.3.1 过程改进模型的跨行业应用研究

## 2.3.2 敏捷与合规协同机制研究前沿

## 2.3.3 现有理论对金融科技场景的适配局

# 第三章 H公司软件开发过程诊断

## 3.1 企业背景与行业特征

## 3.1.1 H公司业务定位与技术生态

## 3.1.2 金融科技产品线布局特征

## 3.1.3 工程管理体系演进历程

## 3.2 过程能力评估分析

## 3.2.1 需求管理效能缺口量化分析

## 3.2.2 质量保障体系缺陷识别

## 3.2.3 安全检测滞后性实证研究

## 3.3 关键问题诊断结论

## 3.3.1 敏捷开发与监管合规冲突机制

## 3.3.2 传统安全模式与DevOps适配矛盾

## 3.3.3 技术债务对自动化进程的阻滞效

# 第四章 面向H公司的过程改进方案设计

## 4.1 混合流程优化策略

## 4.1.1 敏捷与DevSecOps协同机制构建

## 4.1.2 安全即代码自动化实现路径

## 4.2 关键技术改进方案

## 4.2.1 需求优先级动态调整模型

## 4.2.2 容器化部署工具链集成方案

## 4.2.3 智能运维预测系统架构设计

## 4.3 组织变革管理实践

## 4.3.1 跨职能复合型团队能力矩阵

## 4.3.2 实时协作工具链效能优化

# 第五章 实施保障机制与效果论证

## 5.1 过程改进实施保障体系

## 5.1.1 闭环过程控制机制设计

## 5.1.2 技术兼容性验证方案

## 5.1.3 组织变革阻力管理策略

## 5.2 方案效果预测与验证

## 5.2.1 过程效能提升预测

## 5.2.2 安全合规可行性验证

## 5.2.3 经济效益量化估算模型

## 5.3 行业应用前景分析

## 5.3.1 金融科技企业的适配路径

## 5.3.2 新兴技术场景的推广价值

# 第六章 研究结论与展望

## 6.1 研究结论

## 6.2 未来展望

# 参考文献

1. Statista. Global FinTech market size forecast 2025[R]. New York: Statista Inc.,2023.
2. 中国人民银行. 金融科技发展规划（2022-2025年）[R]. 北京: 中国人民银行,2021.
3. 中国银保监会. 2023年金融科技风险专项整治通报[Z]. 北京: 中国银保监会办公厅,2023.
4. CHRISSIS M B, KONRAD M, SHRUM S. CMMI for Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement[M]. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley,2021.
5. FITZGERALD B, STOL K J, O’SULLIVAN M, et al. Scaling DevOps in regulated industries: A longitudinal case study[J]. IEEE Transactions on Software Engineering,2022,48(6):2103–2121.
6. LEPPÄNEN T, PAASIVAARA M, LASSENIUS C, et al. Technical debt and agile software development: A multivocal review[J]. ACM Computing Surveys,2023,55(8):1–36.
7. 中国信息通信研究院. 金融科技技术债务研究报告[R]. 北京: 中国信通院,2023.
8. H公司. 2021-2023年度财务报告[Z]. 上海: H公司内部资料,2023.
9. H公司技术研究院. 安全运营中心（SOC）效能白皮书[Z]. 上海: H公司技术研究院,2023.
10. H公司质量保障部. 2023年技术债务分析报告[Z]. 上海: H公司内部文档,2023.
11. 中国人民银行. 金融信息系统安全等级保护基本要求[Z]. JR/T 0071-2020, 2020.
12. FITZGERALD B, STOL K J. Continuous Software Engineering and Beyond: Trends and Challenges[C]. ACM SIGSOFT, 2021.
13. KIM G. Hybrid DevOps: Bridging Agile and Regulatory Compliance in Financial Services[J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2021, 68(3): 401-415.
14. 张伟, 等. 金融科技工程管理三维协同模型研究[J]. 管理工程学报, 2023, 37(2): 45-57.
15. HSBC Software. Technical Debt Assessment Report 2023[R]. 2023.
16. 中华人民共和国国家标准化管理委员会. 个人金融信息保护技术规范[S]. GB/T 35273-2020, 2020.
17. CAPGEMINI. World FinTech Report 2024[R]. 2024.

# 

# 致 谢

撰写硕士论文的整个过程中，我得到了诸多宝贵意见以及各方的大力支持，借此机会，我衷心感谢所有帮助过我的人。

首先，我要特别感谢我的论文导师钱艳俊教授，在整个研究与写作过程中的悉心指导和不懈支持。钱教授的专业知识和深刻见解对论文的研究的深度和广度产生了深远的影响。严谨的学术态度和对细节的把控，深表钦佩。此外，我还要感谢H公司提供的实践机会和各种资源，使我能够直观的接触到DevOps实施的过程。感谢公司内部所有参与访谈和提供帮助的同事们，以及团队成员，是你们的实际经验、以及专业的精神，极大地丰富了我的研究。再者，我还要感谢我的媳妇对我的支持与鼓励，当我遇到困难和挑战时，是她给予了我爱和力量，使我能够坚持到底。

最后，感谢所有在学术旅程中给予我帮助和启发的朋友和同行，没有你们的支持和鼓励，我无法完成这项宏大的工程。再次感谢所有帮助和支持我的人，你们的贡献对我来说是无价的。

**西北工业大学**

**学位论文知识产权声明书**

本人完全了解学校有关保护知识产权的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于西北工业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时本人保证，毕业后结合学位论文研究课题再撰写的文章一律注明作者单位为西北工业大学。

保密论文待解密后适用本声明。

学位论文作者签名： 指导教师签名： 1

2025 年 月 日 2025 年 月 日

———————————————————————————————————————————

**西北工业大学**

**学位论文原创性声明**

秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果，不包含本人或其他已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式表明。

本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切相关的法律责任。

学位论文作者签名： 1

年 月 日